ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "___ " _______ 2024 г. № _____

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья на 2025-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации городского округа город Шарья от 17.04.2014г. № 443 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шарья», руководствуясь статьями 33, 38, 44 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья на 2025-2030 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Шарья по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Лямину О.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует с 01 января 2025 года.

Глава городского округа город Шарья                                                                            Л.И. Удалова

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Шарья

Костромской области

от _________ 2024 года № ____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа

город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа

город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы» (далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области; - Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области. |
| Участники программы | 1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области; 2) Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области; 3) Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Шарья Костромской области |
| Задачи программы | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Шарья Костромской области; 2) повышение уровня благоустройства общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского округа город Шарья Костромской области. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевые индикаторы, характеризующие достижение цели программы: доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Шарья Костромской области до 11,9 % к 2030 году; доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан до 15,1 % к 2030 году. Показатели, характеризующие решение задачи программы: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 43 к 2030 году; количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды до 43 к 2030 году; количество благоустроенных общественных территорий городского округа город Шарья Костромской области до 11 к 2030 году; доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100,0% к 2030 году; количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий городского округа город Шарья Костромской области до 11 к 2030 году. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации: 2025-2030 годы Этапы не выделены. |
| Объем и источники финансирования программы | Источники финансирования. на весь период; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. Всего:; 17 129,4; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9. Федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Бюджет городского округа город Шарья; 17 129,4; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9; 2 854,9. Внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.; 2. Обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок. |

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния благоустройства

на территории городского округа город Шарья Костромской области

В целях настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На территории муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области расположено 990 многоквартирных дома, 323 дворовые территории.

Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по городу Шарье полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. 
           Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 
           Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.

## Раздел II. Приоритеты, направления в сфере благоустройства городского округа

## город Шарья Костромской области

Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2) Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

3) Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

4) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

5) Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр;

6) Стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года».

Раздел III. Цели, задачи, прогноз развития в сфере благоустройства городского округа город Шарья Костромской области и сроки реализации программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Шарья Костромской области.

Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Шарья Костромской области;

2) повышение уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского округа город Шарья Костромской области.

Ожидается, что на территории городского округа город Шарья Костромской области будет сформирована комфортная среда проживания, отвечающая современным требованиям архитектурно-пространственной организации, состояния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Прогноз достижения обозначенной программой цели должен отражать как повышение качества и комфорта среды на территории городского округа город Шарья Костромской области, так и увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответственности за содержание общего имущества МКД.

Раздел IV. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Состав мероприятий программы определен, исходя из необходимости достижения ее целей и задач (приложение № 2 к настоящей муниципальной программе). Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Шарья Костромской области.

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

-проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установка урн.

Субсидия из областного бюджета может быть направлена на софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- устройство контейнерной площадки;

- устройство пандуса;

- расчистка прилегающей территории.

Для заключения муниципальных контрактов в рамках программы используются единичные расценки на ремонт дворовых проездов, на освещение дворовых территорий, на установку скамьи.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представлены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Субсидия из областного бюджета может быть направлена на софинансирование дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия заинтересованными лицами соответствующего решения);

- финансовое участие  заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в объеме не менее чем 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Муниципальное образование городской округ город Шарья имеет право исключать из адресного перечня следующие дворовые и общественные территории:

- исключение из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территорий, расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территорий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной муниципальной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, с последующим уведомлением департамента;

- исключение из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, а также собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (включая благоустраиваемую территорию), дворовые территории которых подлежат благоустройству, или не приняли решения по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (включая благоустраиваемую территорию), дворовые территории которых подлежат благоустройству в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной муниципальной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, с последующим уведомлением департамента.

Обеспечение синхронизации реализации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в городском округе город Шарья Костромской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе город Шарья Костромской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий, включающих в себя весь комплекс запланированных работ и позволяющих эксплуатировать (использовать) данную территорию по функциональному назначению.

Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий должны быть завершены в году предоставления средств субсидии и включать в себя комплекс запланированных работ. Повторно данные дворовые и (или) общественные территории в муниципальную программу не могут быть включены. Исключения могут представлять общественные территории, на которых благоустройство разделено на этапы (пусковые комплексы).

Под этапом (пусковым комплексом) понимается комплекс работ по благоустройству и (или) установке элементов благоустройства на части территории, выполнение которых в году предоставления субсидии позволит эксплуатировать (использовать) данную часть территории по функциональному назначению.

Обеспечение проведения работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, уполномоченным органом или в связи с поступлением заявления любого собственника помещения в многоквартирном доме об образовании земельного участка, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из областного бюджета, согласно утвержденного графика выполнения соответствующих мероприятий.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий определяется с учетом сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, поданные в администрацию городского округа город Шарья Костромской области.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Проведение мероприятий по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная общественная комиссия;

2) повышение уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского округа город Шарья Костромской области, успешное выполнение данного мероприятия позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проектов муниципальных программ), а также при внесении изменений в них.

Учитываются предложения граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2025 - 2030 годы общественной территории.

Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Обеспечить реализацию не менее 1 проекта комплексного благоустройства общественной территории численностью свыше 1 000 человек, принявшем (принявших) решение о комплексном благоустройстве общественной территории, отобранного по результатам общественного обсуждения.

При этом под комплексным проектом благоустройства понимается проект благоустройства, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения, сформированный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу, рекомендуется формировать таким образом, чтобы в него в первоочередном порядке входили пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горожан, повышения привлекательности города для гостей и развития предпринимательства.

Ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее-голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном постановлением администрации Костромской области от 24 апреля 2019 года №132-а «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований Костромской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с государственной программой Костромской области «Формирование современной городской среды», с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий».

Обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественные территории включаются в муниципальную программу по итогам Всероссийского онлайн голосования по проектам благоустройства территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета в форме предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по благоустройству общественных территорий средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных общественных территорий.

Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная общественная комиссия.

Актуализация муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий, а также продление срока их действия на срок реализации федерального проекта.

Обеспечить обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в указанный период (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе);

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа город Шарья Костромской области (приложение № 6 к настоящей программе);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы» (приложение № 7 к настоящей муниципальной программе);

- адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (приложение № 8 к настоящей муниципальной программе);

- адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в указанный период (приложение № 9 к настоящей муниципальной программе);

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2025-2030 году за счет средств указанных лиц (приложение №10 к настоящей муниципальной программе);

Раздел V. Показатели программы и прогноз конечных результатов ее реализации

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации программы.

Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации программы.

Сведения о показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей программы:

1) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа город Шарья Костромской области;

2) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан;

3) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

4) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды;

5) количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Данный показатель ежегодно определяется исходя из сведений, представленных управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области.

1) доля благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) на территории городского округа город Шарья Костромской области;

2) количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования городского округа город Шарья Костромской области;

3) количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского округа город Шарья Костромской области.

Данный показатель ежегодно определяется исходя из сведений, представленных отделом архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области.

## Раздел VI. Основные меры государственного и правого регулирования

## в сфере реализации программы

Система мер правового регулирования в сфере реализации программы предусматривает разработку нормативных правовых актов городского округа город Шарья Костромской области в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Костромской области.

Кроме того, в целях реализации отдельных мероприятий программы предполагается заключение соглашения о предоставлении субсидии между муниципальным образованием и департаментом.

Для реализации программы необходимо принять нормативные правовые акты администрации городского округа город Шарья Костромской области, регламентирующие правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета и бюджета городского округа город Шарья Костромской области на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

## Раздел VII. Анализ рисков реализации программы

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области могут повлиять следующие риски:

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей муниципальной программы, в том числе несоблюдение условий соглашений, заключенных на получение субсидий на соответствующие цели, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству;

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов;

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки уровня благоустройства территорий муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области;

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства.

В целях предупреждения рисков предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1) активная работа и вовлечение граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству;

2) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству;

3) реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

4) получение субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству из средств областного бюджета;

5) формирование четких графиков реализации соглашений с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться путем координации деятельности, участвующих в реализации муниципальной программы. Координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов программы в целом будет осуществляться ответственным исполнителем программы.

Деятельность ответственного исполнителя программы в рамках указанных задач обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации программы.

## Раздел VIII. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно, в соответствии с Порядком, определенным постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области от 17.04.2014. №443 «Об утверждении порядка, разработки. Реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Шарья Костромской области».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа город Шарья

Костромской области на 2025-2030 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы»

| Цель программы | Задача программы | Наименование показателя |  | Единица измерения |  |  |  |  |  | Значение индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1) Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Шарья Костромской области | 1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 1) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%) | 3,5 | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 8,3 | 10,1 | 11,9 | 11,9 |
|  |  | 2) Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан (%) | 3,5 | 4,7 | 6,8 | 8,9 | 10,9 | 13,1 | 15,1 | 15,1 |
|  |  | 3) Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 43 |
|  |  | 4) Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 43 |
|  | 2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 1) Количество благоустроенных общественных территорий городского округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  |  | 2) Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (%) | 45,4 | 54,5 | 63,6 | 72,7 | 81,8 | 90,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 3) Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |

Приложение № 2
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа город Шарья

Костромской области на 2025-2030 годы»

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы»

| N п/п | Муниципальная программа/мероприятие | Цель, задача программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Участник мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | итого (за весь период реализации) |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы» | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Шарья Костромской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области. | 1) Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области; 2) Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Шарья Костромской области; 3) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области | 1) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Шарья Костромской области; 2) Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области; | Итого по МП | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 |  | 17 129,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Шарья | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 |  |  | 17 129,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий городского округа город Шарья Костромской области | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области | Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области. | 1) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Шарья Костромской области; 2) Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области. | Итого | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 |  | 17 129,4 |  | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 11,9 % к 2030г, увеличение доли дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан до % к 2030г, количество благоустроенных дворовых территорий до 43 к 2030г, количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий до 43 к 2030г. |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0, 0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Шарья | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 | 2 854,9 |  | 17 129,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа город Шарья Костромской области | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского округа город Шарья Костромской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области. | Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области. | 1) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Шарья Костромской области; 2) Отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | количество благоустроенных общественных территорий городского округа до 11 к 2030г, увеличение доли благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) до 100,0 % к 2030 г, количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий до 11 к 2030г. |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет городского округа город Шарья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - - |  | - |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа город Шарья

Костромской области на 2025-2030 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| 1 | г. Шарья, кв-л. Коммуны, д.17 | МКД | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.1 | МКД | 1 |
| 3 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.10 | МКД | 1 |
| 4 | г. Шарья, мкр 1-й, д.11 | МКД | 1 |
| 5 | г. Шарья, мкр 1-й, д.13, д.15 | МКД | 2 |
| 6 | г. Шарья, мкр 1-й, д.14, д.16 | МКД | 2 |
| 7 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.17, д.17а, д.17б | МКД | 3 |
| 8 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.18 | МКД | 1 |
| 9 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.19 | МКД | 1 |
| 10 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.2 | МКД | 1 |
| 11 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.20 | МКД | 1 |
| 12 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.20а | МКД | 1 |
| 13 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.21 | МКД | 1 |
| 14 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.22 | МКД | 1 |
| 15 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.23 | МКД | 1 |
| 16 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.23а | МКД | 1 |
| 17 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.25 | МКД | 1 |
| 18 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.25а | МКД | 1 |
| 19 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.27 | МКД | 1 |
| 20 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.27а | МКД | 1 |
| 21 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.29 | МКД | 1 |
| 22 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.29а | МКД | 1 |
| 23 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.3 | МКД | 1 |
| 24 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.31, д.33 | МКД | 2 |
| 25 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.35 | МКД | 1 |
| 26 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.37 | МКД | 1 |
| 27 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.4 | МКД | 1 |
| 28 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.5 | МКД | 1 |
| 29 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.6 | МКД | 1 |
| 30 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.8 | МКД | 1 |
| 31 | г. Шарья, мкр. 1-й, д.9 | МКД | 1 |
| 32 | г. Шарья, мкр. 2-й, д.41 | МКД | 1 |
| 33 | г. Шарья, мкр. 2-й, д.42 | МКД | 1 |
| 34 | г. Шарья, мкр. 2-й, д.43, д.45. | МКД | 2 |
| 35 | г. Шарья, мкр 2-й, д.44 | МКД | 1 |
| 36 | г. Шарья, мкр 2-й, д40 | МКД | 1 |
| 37 | г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, д.1, д.4 | МКД | 2 |
| 38 | г. Шарья, пгт Ветлужский, мкр. Победы, д.1а | МКД | 1 |
| 39 | г. Шарья, пгт Ветлужский, мкр. Победы, д.3 | МКД | 1 |
| 40 | г. Шарья, пгт Ветлужский, мкр. Победы, д.4а, д.4б. | МКД | 1 |
| 41 | г. Шарья, пгт Ветлужский, мкр. Победы, д.5 | МКД | 1 |
| 42 | г. Шарья, пгт Ветлужский, пер Энтузиастов, д.1 | МКД | 1 |
| 43 | г. Шарья, пгт Ветлужский, пер Энтузиастов, д.2 | МКД | 1 |
| 44 | г. Шарья, пгт Ветлужский, пер Энтузиастов, д.5 | МКД | 1 |
| 45 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. 110 Подстанция, д.3 | МКД | 1 |
| 46 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. 110 Подстанция, д.4 | МКД | 1 |
| 47 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. 110 Подстанция, д.5а | МКД | 1 |
| 48 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. 110 Подстанция, д.6 | МКД | 1 |
| 49 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. 110 Подстанция, д.7 | МКД | 1 |
| 50 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. 110 Подстанция, д.8 | МКД | 1 |
| 51 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Горького, д.1 | МКД | 1 |
| 52 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Горького, д.2 | МКД | 1 |
| 53 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Горького, д.3 | МКД | 1 |
| 54 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Горького, д.4 | МКД | 1 |
| 55 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Горького, д.5 | МКД | 1 |
| 56 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Дружбы, д.1, д.2, ул. Садовая, д. 18 | МКД | 3 |
| 57 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Дружбы, д.3, д.6 | МКД | 2 |
| 58 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Дружбы, д.5, д.6, ул. Победы, д.39, ул. Садовая, д.20 | МКД | 4 |
| 59 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Железнодорожная, д.16 | МКД | 1 |
| 60 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.10 | МКД | 1 |
| 61 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.3, ул. Центральная, д.21 | МКД | 2 |
| 62 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.4 | МКД | 1 |
| 63 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.6 | МКД | 1 |
| 64 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.7 | МКД | 1 |
| 65 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.8 | МКД | 1 |
| 66 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Калинина, д.9 | МКД | 1 |
| 67 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Комсомольская, д.45 | МКД | 1 |
| 68 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Комсомольская, д.64 | МКД | 1 |
| 69 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Кооперативная, д.10 | МКД | 1 |
| 70 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Кооперативная, д.11 | МКД | 1 |
| 71 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Кооперативная, д.3 | МКД | 1 |
| 72 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Кооперативная, д.5 | МКД | 1 |
| 73 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Кооперативная, д.7 | МКД | 1 |
| 74 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Кооперативная, д.9 | МКД | 1 |
| 75 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лермонтова, д.42 | МКД | 1 |
| 76 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лермонтова, д.44 | МКД | 1 |
| 77 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лермонтова, д.46 | МКД | 1 |
| 78 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Лермонтова, д.48 | МКД | 1 |
| 79 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Октябрьская, д.67 | МКД | 1 |
| 80 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Октябрьская, д.72 | МКД | 1 |
| 81 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Октябрьская, д.74 | МКД | 1 |
| 82 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Первомайская, д.10 | МКД | 1 |
| 83 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д.1 | МКД | 1 |
| 84 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д.12 | МКД | 1 |
| 85 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д.18 | МКД | 1 |
| 86 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д.20 | МКД | 1 |
| 87 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д.33, д.35 | МКД | 2 |
| 88 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д.5 | МКД | 1 |
| 89 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.57 | МКД | 1 |
| 90 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.66 | МКД | 1 |
| 91 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.68 | МКД | 1 |
| 92 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.70, д.72 | МКД | 2 |
| 93 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.74, д.76 | МКД | 2 |
| 94 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.78 | МКД | 1 |
| 95 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.80 | МКД | 1 |
| 96 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.82 | МКД | 1 |
| 97 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Победы, д.84 | МКД | 1 |
| 98 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Пролетарская, д.63 | МКД | 1 |
| 99 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.47 | МКД | 1 |
| 100 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.50 | МКД | 1 |
| 101 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.51 | МКД | 1 |
| 102 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.52 | МКД | 1 |
| 103 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.54 | МКД | 1 |
| 104 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.55 | МКД | 1 |
| 105 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.56 | МКД | 1 |
| 106 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.58 | МКД | 1 |
| 107 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.59 | МКД | 1 |
| 108 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.60 | МКД | 1 |
| 109 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д.62 | МКД | 1 |
| 110 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Садовая, д.12а/1 | МКД | 1 |
| 111 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Садовая, д.12а/2 | МКД | 1 |
| 112 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Садовая, д.15 | МКД | 1 |
| 113 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Садовая, д.17 | МКД | 1 |
| 114 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Садовая, д.19 | МКД | 1 |
| 115 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Садовая, д.21 | МКД | 1 |
| 116 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Сиреневый бульвар, д.12 | МКД | 1 |
| 117 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Сиреневый бульвар, д.2 | МКД | 1 |
| 118 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Сосновая Роща, д.1 | МКД | 1 |
| 119 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Сосновая Роща, д.2 | МКД | 1 |
| 120 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.1 | МКД | 1 |
| 121 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.10 | МКД | 1 |
| 122 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.11 | МКД | 1 |
| 123 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.12 | МКД | 1 |
| 124 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.5 | МКД | 1 |
| 125 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.6 | МКД | 1 |
| 126 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.7 | МКД | 1 |
| 127 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.8 | МКД | 1 |
| 128 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Спортивная, д.9 | МКД | 1 |
| 129 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.1 | МКД | 1 |
| 130 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.10 | МКД | 1 |
| 131 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.11 | МКД | 1 |
| 132 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.12 | МКД | 1 |
| 133 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.13 | МКД | 1 |
| 134 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.13а | МКД | 1 |
| 135 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.15 | МКД | 1 |
| 136 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.2 | МКД | 1 |
| 137 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.3 | МКД | 1 |
| 138 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.4 | МКД | 1 |
| 139 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.6 | МКД | 1 |
| 140 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой, д.7 | МКД | 1 |
| 141 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой ,д.8 | МКД | 1 |
| 142 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Терешковой ,д.9 | МКД | 1 |
| 143 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Урицкого ,д.51 | МКД | 1 |
| 144 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Урицкого ,д.53 | МКД | 1 |
| 145 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Урицкого ,д.55 | МКД | 1 |
| 146 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная ,д.20 | МКД | 1 |
| 147 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная ,д.22 | МКД | 1 |
| 148 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная ,д.25 | МКД | 1 |
| 149 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.14 | МКД | 1 |
| 150 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.19 а | МКД | 1 |
| 151 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.19 б | МКД | 1 |
| 152 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.19 в | МКД | 1 |
| 153 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.19 г | МКД | 1 |
| 154 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.2 | МКД | 1 |
| 155 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.21 | МКД | 1 |
| 156 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.4 | МКД | 1 |
| 157 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.6 | МКД | 1 |
| 158 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.7 | МКД | 1 |
| 159 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чайковского ,д.8 | МКД | 1 |
| 160 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.12 | МКД | 1 |
| 161 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.15 | МКД | 1 |
| 162 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.3 | МКД | 1 |
| 163 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.5 | МКД | 1 |
| 164 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.50 | МКД | 1 |
| 165 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.52 | МКД | 1 |
| 166 | г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Чкалова ,д.54 | МКД | 1 |
| 167 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Чкалова ,д.57 | МКД | 1 |
| 168 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Чкалова ,д.6 | МКД | 1 |
| 169 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Чкалова ,д.60 | МКД | 1 |
| 170 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Чкалова ,д.7 | МКД | 1 |
| 171 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Чкалова ,д.8 | МКД | 1 |
| 172 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Шевченко ,д.5 | МКД | 1 |
| 173 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Шевченко ,д.7 | МКД | 1 |
| 174 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.10 | МКД | 1 |
| 175 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.12 | МКД | 1 |
| 176 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.14 | МКД | 1 |
| 177 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.14а | МКД | 1 |
| 178 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.15 | МКД | 1 |
| 179 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.17 | МКД | 1 |
| 180 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.19 | МКД | 1 |
| 181 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.21 | МКД | 1 |
| 182 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.23 | МКД | 1 |
| 183 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.25 | МКД | 1 |
| 184 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.27 | МКД | 1 |
| 185 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Энтузиастов ,д.29 | МКД | 1 |
| 186 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Южная ,д.1 | МКД | 1 |
| 187 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Южная ,д.11 | МКД | 1 |
| 188 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Южная ,д.5 | МКД | 1 |
| 189 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Южная ,д.7 | МКД | 1 |
| 190 | г. Шарья ,пгт Ветлужский ,ул. Южная ,д.9 | МКД | 1 |
| 191 | г. Шарья ,пер М. Горького ,д.3 | МКД | 1 |
| 192 | г. Шарья ,пер Театральный ,д.3 | МКД | 1 |
| 193 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.9а | МКД | 1 |
| 194 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.11 | МКД | 1 |
| 195 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.11а | МКД | 1 |
| 196 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.21 | МКД | 1 |
| 197 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.25 | МКД | 1 |
| 198 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.27 | МКД | 1 |
| 199 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.29 | МКД | 1 |
| 200 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.32, д.17 | МКД | 1 |
| 201 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.33 | МКД | 1 |
| 202 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.35а | МКД | 1 |
| 203 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.41 | МКД | 1 |
| 204 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.43 | МКД | 1 |
| 205 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.45 | МКД | 1 |
| 206 | г. Шарья ,ул. 50 лет Советской власти ,д.51 | МКД | 1 |
| 207 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.10 | МКД | 1 |
| 208 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.11, д.11а | МКД | 2 |
| 209 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.12 | МКД | 1 |
| 210 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.2 | МКД | 1 |
| 211 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.2а | МКД | 1 |
| 212 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.37, д.38,д.39 | МКД | 3 |
| 213 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.7 | МКД | 1 |
| 214 | г. Шарья ,ул. Адмирала Виноградова ,д.9 | МКД | 1 |
| 215 | г. Шарья ,ул. Белозеровская, д.12 | МКД | 1 |
| 216 | г. Шарья ,ул. Больничный городок ,д.1а | МКД | 1 |
| 217 | г. Шарья ,ул. Больничный городок ,д.1б | МКД | 1 |
| 218 | г. Шарья ,ул. Больничный городок ,д.8 | МКД | 1 |
| 219 | г. Шарья ,ул. Василия Огаркова ,д.14 | МКД | 1 |
| 220 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.10 | МКД | 1 |
| 221 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.14 | МКД | 1 |
| 222 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.15 | МКД | 1 |
| 223 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.15а | МКД | 1 |
| 224 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.16 | МКД | 1 |
| 225 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.18 | МКД | 1 |
| 226 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.20 | МКД | 1 |
| 227 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.22 | МКД | 1 |
| 228 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.24 | МКД | 1 |
| 229 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.25 | МКД | 1 |
| 230 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.30 | МКД | 1 |
| 231 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.35 | МКД | 1 |
| 232 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.37 | МКД | 1 |
| 233 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.43 | МКД | 1 |
| 234 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.50 | МКД | 1 |
| 235 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.51 | МКД | 1 |
| 236 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.54а | МКД | 1 |
| 237 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.56 | МКД | 1 |
| 238 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.57 | МКД | 1 |
| 239 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.63 | МКД | 1 |
| 240 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.69 | МКД | 1 |
| 241 | г. Шарья ,ул. Вокзальная ,д.7 | МКД | 1 |
| 242 | г. Шарья ,ул. Деповская ,д.7 | МКД | 1 |
| 243 | г. Шарья ,ул. Димитрова ,д.3 | МКД | 1 |
| 244 | г. Шарья ,ул. И.Шатрова ,д.12а | МКД | 1 |
| 245 | г. Шарья ,ул. И.Шатрова ,д.41, ул. Черняховского, д.63 | МКД | 2 |
| 246 | г. Шарья ,ул.И.Шатрова ,д.41а | МКД | 1 |
| 247 | г. Шарья ,ул. Костромская ,д.2а | МКД | 1 |
| 248 | г. Шарья ,ул. Краснофлотская ,д.2 | МКД | 1 |
| 249 | г. Шарья ,ул. Крупской ,д.3 | МКД | 1 |
| 250 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.83а | МКД | 1 |
| 251 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.101 | МКД | 1 |
| 252 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.112 | МКД | 1 |
| 253 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.120 | МКД | 1 |
| 254 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.122 | МКД | 1 |
| 255 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.124 | МКД | 1 |
| 256 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.34 | МКД | 1 |
| 257 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.81 | МКД | 1 |
| 258 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.81а, ул. Промышленная, д.1. | МКД | 2 |
| 259 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.87 | МКД | 1 |
| 260 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.9 | МКД | 1 |
| 261 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.93 | МКД | 1 |
| 262 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.95 | МКД | 1 |
| 263 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.97 | МКД | 1 |
| 264 | г. Шарья ,ул. Ленина ,д.99 | МКД | 1 |
| 265 | г. Шарья ,ул. Маяковского ,д.35 | МКД | 1 |
| 266 | г. Шарья ,ул. О.Степановой ,д.59 | МКД | 1 |
| 267 | г. Шарья ,ул. О.Степановой ,д.63 | МКД | 1 |
| 268 | г. Шарья ,ул. Октябрьская ,д.4 | МКД | 1 |
| 269 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе ,д.56, д.56/2. | МКД | 2 |
| 270 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе ,д.60 | МКД | 1 |
| 271 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе , квартал №4, д.1 | МКД | 1 |
| 272 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе ,квартал №4, д.2, д.3 | МКД | 2 |
| 273 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе ,квартал №4, д.4 | МКД | 1 |
| 274 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе ,квартал №5, д.5, д.6, д.7, д.8 | МКД | 4 |
| 275 | г. Шарья ,ул. Орджоникидзе ,квартал №5, д.9, д.10, д.11 | МКД | 3 |
| 276 | г. Шарья ,ул. П.Морозова ,д.16 | МКД | 1 |
| 277 | г. Шарья ,ул. П.Морозова ,д.18 | МКД | 1 |
| 278 | г. Шарья ,ул. П.Морозова ,д.25 | МКД | 1 |
| 279 | г. Шарья ,ул. Парковая ,д.4, д.4а | МКД | 1 |
| 280 | г. Шарья ,ул. Парковая ,д.2 | МКД | 1 |
| 281 | г. Шарья ,ул. Первомайская ,д.11 а | МКД | 1 |
| 282 | г. Шарья ,ул. Пионерская ,д.13 | МКД | 1 |
| 283 | г. Шарья ,ул. Пионерская ,д.2а | МКД | 1 |
| 284 | г. Шарья ,ул. Привокзальная ,д.9а | МКД | 1 |
| 285 | г. Шарья ,ул. Пристанционная ,д.16 | МКД | 1 |
| 286 | г. Шарья ,ул. Пристанционная ,д.2 | МКД | 1 |
| 287 | г. Шарья ,ул. Пристанционная ,д.21 | МКД | 1 |
| 288 | г. Шарья ,ул. Пристанционная ,д.2а | МКД | 1 |
| 289 | г. Шарья ,ул. Пристанционная ,д.4а | МКД | 1 |
| 290 | г. Шарья ,ул. Пушкина ,д.4 | МКД | 1 |
| 291 | г. Шарья ,ул. С.Громова ,д.86 | МКД | 1 |
| 292 | г. Шарья ,ул. С.Разина ,д.70 | МКД | 1 |
| 293 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.39* (переим. На 69) | МКД | 1 |
| 294 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.49 | МКД | 1 |
| 295 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.51 | МКД | 1 |
| 296 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.55 | МКД | 1 |
| 297 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.57 | МКД | 1 |
| 298 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.58 | МКД | 1 |
| 299 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.61 | МКД | 1 |
| 300 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.67 | МКД | 1 |
| 301 | г. Шарья, ул. Свердлова, д.71 | МКД | 1 |
| 302 | г. Шарья ,ул. Свердлова ,д.73 | МКД | 1 |
| 303 | г. Шарья ,ул. Свободы ,д.8 | МКД | 1 |
| 304 | г. Шарья ,ул. Серова ,д.4 | МКД | 1 |
| 305 | г. Шарья ,ул. Солнечная ,д.44 | МКД | 1 |
| 306 | г. Шарья ,ул. Солнечная ,д.46 | МКД | 1 |
| 307 | г. Шарья ,ул. Солнечная ,д.50 | МКД | 1 |
| 308 | г. Шарья ,ул. Солнечная ,д.52 | МКД | 1 |
| 309 | г. Шарья ,ул. Суворова ,д.6 | МКД | 1 |
| 310 | г. Шарья ,ул. Сусанина ,д.10 | МКД | 1 |
| 311 | г. Шарья ,ул. Трудовая ,д.53 | МКД | 1 |
| 312 | г. Шарья ,ул. Ульяновская ,д.7 | МКД | 1 |
| 313 | г. Шарья, ул. Чапаева, д.6, д.8. (новый) | МКД | 2 |
| 314 | г. Шарья ,ул. Черняховского ,д.5 | МКД | 1 |
| 315 | г. Шарья ,ул. Юбилейная ,д.1 | МКД | 1 |
| 316 | г. Шарья ,ул. Юбилейная ,д.11 | МКД | 1 |
| 317 | г. Шарья ,ул. Юбилейная ,д.12, д.9 | МКД | 1 |
| 318 | г. Шарья ,ул. Юбилейная ,д.13 | МКД | 1 |
| 319 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д.14, д.14а | МКД | 2 |
| 320 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д.2 | МКД | 1 |
| 321 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д.3 | МКД | 1 |
| 322 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д.4. д.5, д.7 | МКД | 3 |
| 323 | г. Шарья, ул. Юбилейная, д.8 | МКД | 1 |

Приложение № 4
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа

город Шарья Костромской области

на 2025-2030 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 3073,00 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 14км) | м3 | 1 | 668,00 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 14км) толщ.10см |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 84,00 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстояние до 14км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 34,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка (с доставкой на расстояние 280 км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 184,00 |
| 6 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм до 1000 кгс/см2) однослойных (применительно толщиной 10 см), с перевозкой на расстояние 280 км. |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 317,00 |
| 7 | Розлив битума (с доставкой) | тн | 1м2х0,0003тн | 8,00 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (нижний слой А16 Нн) проезжая часть | м2 | 1 | 367,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ. 4 см (верхний слой а/б марки А16 Вн) - проезжая часть | м2 | 1 | 660,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (а/б А8 Вл) - тротуар | м2 | 1 | 694,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 226,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 1754,00 |

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Установка светильника и кронштейна | шт | 6 131 |
| 2 | Установка опоры СВ-95-3,5-а | шт | 10 499 |
| 3 | Подвес провода СИП | м | 142 |
| 4 | Демонтаж светильника | шт | 25 |
| 5 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 6 | Демонтаж опоры | шт | 768 |
| 7 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Опора СВ-95-3,5-а | шт | 7 844 |
| 2 | Светильник светодиодный LED | шт | 3 531 |
| 3 | Кронштейн для светильников | шт | 1 177 |
| 4 | Провод СИП 2*16 | м | 41.62 |

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 694 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья | шт | 11911.79 |
| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 92 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540 | шт | 4378.12 |

Приложение № 5
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа

город Шарья Костромской области

на 2025-2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

в указанный период

| № п/п | Наименование общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | Сквер на ул. Адмирала Виноградова, 40 |
| 2 | Пруд перекресток ул. Ленина – ул. Солнечная |
| 3 | Центральный городской сквер, г. Шарья, ул. Ленина, 13 |
| 4 | Сквер на ул. Садовая в п. Ветлужский |
| 5 | Сквер пос. Ленинский |
| 6 | Сквер «Восхождение» ул. П. Морозова |

Приложение № 6
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа

город Шарья Костромской области

на 2025-2030 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий городского округа город Шарья Костромской области

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа город Шарья Костромской области (далее - дворовые территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок формы финансового и (или) трудового участия граждан, в выполнении указанных работ.

- В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

1.2.1.Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей благоустройству.

1.2.2.Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если заинтересованными лицами принято решение о таком участии;

- минимальная доля финансового участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости работ.

1.2.3.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если заинтересованными лицами принято решение о таком участии.

Минимальный перечень работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительный перечень работ включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- устройство контейнерной площадки;

- устройство пандуса;

- расчистка прилегающей территории.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

- Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2.Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3.Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4.Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области (далее - Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Управление не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Управление не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5.При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Управление заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Управлению как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

  - Управление осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Управление обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации городского округа город Шарья Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Управление в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 7
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа

город Шарья Костромской области

на 2025-2030 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы»

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского округа город Шарья Костромской области.

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Отделом архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья Костромской области, Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования, правил обеспечения благоустройства и чистоты на территории городского округа город Шарья Костромской области, утвержденных решением Думы городского округа город Шарья Костромской области от 25.06.2020 года № 16-ДН.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной муниципальной комиссией в течение двух рабочих дней со дня представления согласованного с заинтересованными лицами дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома не позднее 01 марта текущего финансового года.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в городском округе город Шарья

Костромской области на 2025-2030 годы»

Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в указанный период

| № п/п | Номер заявки, дата | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 14 от 06.03.2017 | п. Ветлужский, улица Горького, дом 4 |
| 2 | № 15 от 06.03.2017 | п. Ветлужский, улица Спортивная, дом 1 |
| 3 | № 16 от 06.03.2017 | п. Ветлужский, улица Горького, дом 2 |
| 4 | № 17 от 06.03.2017 | г. Шарья, улица Орджоникидзе, дом 56, корпус 2 |
| 5 | № 18 от 06.03.2017 | г. Шарья, улица 2-й микрорайон, дом 40 |
| 6 | № 19 от 06.03.2017 | п. Ветлужский, улица Садовая, дом 19 |
| 7 | № 20 от 07.03.2017 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 8 |
| 8 | № 21 от 11.07.2017 | п. Ветлужский, улица Спортивная, дом 12 |
| 9 | № 22 от 14.07.2017 | г. Шарья, улица 2-й микрорайон, дом 43 |
| 10 | № 23 от 15.07.2017 | г. Шарья, улица 2-й микрорайон, дом 45 |
| 11 | № 24 от 10.12.2018 | п. Ветлужский, улица Садовая, дом 15 |
| 12 | № 25 от 19.09.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 25 |
| 13 | № 26 от 20.09.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 29 |
| 14 | № 27 от 23.09.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 27 |
| 15 | № 28 от 01.10.2019 | г. Шарья, улица Адмирала Виноградова, дом 7 |
| 16 | № 29 от 07.10.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 43 |
| 17 | № 30 от 23.10.2019 | г. Шарья, улица Адмирала Виноградова, дом 9 |
| 18 | № 31 от 25.10.2019 | г. Шарья, улица Адмирала Виноградова, дом 11 |
| 19 | №32 от 28.10.2019 | п. Ветлужский, микрорайон Победы, дом 4 |
| 20 | № 33 от 28.10.2019 | п. Ветлужский, микрорайон Победы, дом 1 |
| 21 | №34 от 31.10.2019 | п. Ветлужский, микрорайон Победы, дом 1А |
| 22 | № 35 от 01.11.2019 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 11 |
| 23 | № 36 от 14.11.2019 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 12 |
| 24 | № 37 от 15.11.2019 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 1 |
| 25 | № 38 от 25.11.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 17 |
| 26 | № 39 от 26.11.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 45 |
| 27 | № 40 от 29.11.2019 | п. Ветлужский, микрорайон Победы, дом 3 |
| 28 | № 41 от 04.12.2019 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 7 |
| 29 | № 42 от 16.12.2019 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 2 |
| 30 | № 43 от 31.12.2019 | г. Шарья, улица 50 лет Советской власти, дом 11 |
| 31 | № 44 от 23.09.2020 | г. Шарья, улица 2-й микрорайон, дом 41 |
| 32 | № 45 от 25.08.2022 | г. Шарья, улица Юбилейная, дом 5 |
| 33 | № 46 от 22.09.2023 | г. Шарья, улица Вокзальная, дом 24 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в городском округе город Шарья

Костромской области на 2025-2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в указанный период

| № п/п | Наименование общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | Сквер на ул. Адмирала Виноградова, 40 |
| 2 | Пруд перекресток ул. Ленина – ул. Солнечная |
| 3 | Центральный городской сквер, г. Шарья, ул. Ленина, 13 |
| 4 | Сквер на ул. Садовая в п. Ветлужский |
| 5 | Сквер пос. Ленинский |
| 6 | Сквер «Восхождение» ул. П. Морозова |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в городском округе город Шарья

Костромской области на 2025-20304 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству

в 2025-2030 году за счет средств указанных лиц

Соглашения по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2025-2030 году за счет средств, указанных лиц с администрацией городского округа город Шарья Костромской области в период с 2018 по 2019 не заключались.

До срока завершения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Шарья Костромской области на 2025-2030 годы» соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключать не планируется.